**会议纪要**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **会议名称** | **20240719贾总监张主任访谈** | **会议日期** | **2024/7/24** |
| **会议时间** | **16:30-17:30** |
| **会议地点** | **编码中心产品开发运营部** |
| **访谈对象** | **贾总监、张主任** | **记录人** | **马建国、牛贤、孙旺** |
| **与会人员** | **产品开发运营部**：贾总监、张主任、刘景瑛、张丹  **建设指南项目组：**马建国、孙旺、牛贤 | | |
| 会议目标 | | | |
| **访谈贾总监和张主任两位部门领导，对需要关注的核心问题进一步细化，明确后续对各系统平台的调研方案** | | | |
| 重点内容总结 | | | |
| 1. **核心目标与之前了解的情况一致，主要是开发适合编码中心业务的一套软件开发底座。** 2. **调研需要对现有系统进行仔细梳理，抽取出可通用的部分，用于整理开发可复用的模块；同时也对个性化较强的自开发或第三方调用的组件进行详尽记录。** 3. **对信创问题进行初步讨论，明确信创难点在于数据的国产迁移，后续调研和指南编写时还需要对此问题做进一步讨论研究。** 4. **需要与各系统的负责人员进行深度访谈，然后展开第二轮填表，进一步收集调研信息。** | | | |
| 本次会议待办事项 | | | |
| **序号** | **待办事项** | | **期望解决时间** |
| 1 | 与各系统开发人员分别进行访谈 | | 2024/07/31 |
| 2 | 推进各系统开发人员完成第二轮填表 | | 2024/07/31 |
| 详细内容记录 | | | |
| **我方问题：**  基于上一次和冯主任的访谈，对编码中心当前主要面临的问题和未来的核心目标有了一些了解，想问问从两位领导的视角出发，我们最核心、关键的目标是什么，有哪些必须要保证的核心业务和流程？  **两位领导：**   * 核心目标和最终目的按照之前提供的任务务求文件是明确的，就是要开发出适合自身业务的一套软件开发底座（低代码优先，但需要结合业务需求实际考虑）。 * 为了实现这一目的，需要对现有系统梳理，对多个平台的业务和现状进行统一的整合与抽象，看看能产生出多少种模型，辨析出可复用的模块，便于未来的搭建。   **我方问题：**  目前的业务系统中，是否存在某些个性较强的，不太能借助低代码开发平台进行通用解决的内容？  **两位领导：**  目前的平台数据主要分类静态数据和事件类两部分，在平台录入的过程中，对前者可能需要多种属性的配置，也要允许用户去自定义组合这些属性，用低代码平台可能不便于构建相关功能，必须要有底层组件和数据源头打通的能力，方便修改才行。  **信创方面的讨论：**   * 信创会涉及数据库、web服务器、操作系统等各类组件，虽然基本都存在相应的信创组件，但对适配性问题存在担忧，需要建设指南生成的过程中进一步细化考虑。 * 已有的海量数据是否需要进行国产迁移，如果进行信创迁移，在数据方面可能会面临比较大的性能下降问题，该如何搭配信创组件以满足性能要求也需要考虑。   **数据平台的规划：**  数据平台的规划应基于统一的软件开发底座，围绕核心商品数据展开工作，构建数据仓库。  **调研与开发的建议：**   * 项目指南形成后，应该要为编码中心明确下一步的计划，明确地指导编码中心为实现一体化开发平台的建设最直接的下一步该怎么做。 * 确定底层开发语言，包括php、java等。 * 对现有系统仔细梳理，抽取出各系统业务中通用的部分，尝试整理出适当的模型。 * 当前的功能调研主要针对于表层可见的，需要进一步挖掘深层次的、底层的内容和问题。 * 建议先同各平台和业务系统的负责人与开发成员进行深度的访谈，然后再填写相应的调研表单，以避免再次出现第一次填表后效果不佳的情况。 * 明确业务应用架构之间的交互关系，本次访谈中呈现的应用架构图中将过多模块集成到商品信息服务平台，与真实情况不完全相符； * 同时将存在的前端、数据库、服务器之间相互交叉的情况穷尽列举。 | | | |