**会议纪要**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **会议名称** | **20240807现状调研汇报修改意见** | **会议日期** | **2024/8/7** |
| **会议时间** | **9:30-10:30** |
| **会议地点** | **编码中心产品开发运营部** |
| **访谈对象** | **贾主任、毛主任、张主任、谢主任、张丹、刘景瑛** | **记录人** | **马建国、李国泽、栗许静** |
| **与会人员** | **编码中心产品开发运营部：**贾主任、毛主任、张主任、谢主任、张丹、刘景瑛  **建设指南项目组：**马建国、孙旺、李国泽、栗许静 | | |
| 会议目标 | | | |
| **向各部门主任进行汇报，从应用建设、技术架构、数据架构、管理和运维等视角对系统现状和开发建议听取了相关的修改意见。** | | | |
| 重点内容总结 | | | |
| 1. **关于当前调研的系统现状架构（应用架构、技术架构、数据架构等），存在哪些问题；** 2. **基于目前的调研关于对应用现状问题的总结，提出修改意见；** 3. **针对行业平台建设对标方面，提出一些看法；** | | | |
| 本次会议待办事项 | | | |
| **序号** | **待办事项** | | **期望解决时间** |
| 1 | 中国物品编码及数据资源情况的业务知识培训 | | 8月7日 |
| 2 | 现状调研汇报材料调整 | | 8月14日 |
| 详细内容记录 | | | |
| **我方进行汇报：**  对目前的调研情况，我方分别从应用架构现状、技术架构现状、数据架构现状、运维架构现状、数据流向现状以及外部系统交互现状多个角度进行了详细汇报，并对现有问题进行总结。  **各部门主任指出问题及修改意见：**   1. **关于系统现状架构存在的问题：**  * **应用建设现状：核心功能定位偏移，平台之间关系模糊**   + 现有内容不全面，每个平台建设的核心定位点存在偏移或功能缺失，如中国商品信息服务平台核心定位点：最大用户管理功能；数据共享用词不准确，可修改为国际对接，并且需要有相关的制度来保证数据安全。   + 平台之间的逻辑关系没有表现出来，是关联还是独立，如商品二维码实际是包含在商品信息服务里的；UDI模块应是第三方平台，独立子模块。   + 建议详细了解平台业务来重新描述平台模块信息。 * **技术架构现状：主要问题在统计服务器数量上**   + 服务器数量统计存在问题，比如中间件服务器只有一台（消息队列），汇报中出现多台，缓冲服务器实际有2台，应用服务器数量统计也有错误；中国商品信息服务V4平台总共只有8台服务器然而报告中数量统计了12台。   + 统计方法不对，应当区分公用服务器与专用服务器，防止造成不必要的歧义，统计时需要统计服务器IP来确定是否进行了重复统计。   + 可以看出调研时进行的调研方法与规则不明确。 * **数据架构现状：数据源分类存在问题，脱离了业务描述范围**   + 数据架构似乎只在描述内部数据应用，根据展示内容似乎数据只有内部统计分析而不存在外部应用情况。   + 数据源分类有问题，目前来说数据来源细分太小了，比如：流通数据包含在基础数据里。建议分为：基础数据，追溯数据，进口源数据，工作室数据以及全球数据五类；   + 建议重新开展相关调研，整体调研应当侧重从业务角度描述而非开发角度描述。 * **运维架构现状：调研不全面，缺少一些运维工具**   + 运维调研也存在不全面的问题，如中国商品信息服务平台的应用监控，是有grafana监控工具的，其镜像管理里其实也有Nexus，另外应当区分镜像管理和容器管理。 * **数据流向现状：数据流向错综复杂且有错误**   + 标题有问题，该部分不是编码中心应用内部数据流向，应是产品开发运营部内的流向。   + 现在的数据流向仍显复杂，很难讲清数据关系，无法看出哪些平台采集数据，哪些平台利用数据，建议根据数据流向的入口、出口将平台划分模块。   + 许多数据流向存在错误，比如GDSN全球数据池的流向不对，与国际合作数据池无关。   + Digital-Link流向上的产品源头数据存在描述问题，改成产品链接数据。   + 平台之间的逻辑关系没有表现出来，是关联还是独立，比如商品信息服务平台和商品二维码应当是一个系统，不需要拆开。 * **外部系统交互现状：部门之间出现混乱**   + 实际展示的编码中心内部交互，应该说明是部门间的交互。   + 部门分类有问题，比如业财一体不是财务部的是信息化部门的，OA不归信息化部而是办公室，部门关系本身并不重要，建议删除即可。  1. **关于对应用现状问题总结提出的意见：**  * **问题总结部分：问题总结描述不准确，没有实际落实问题原因及解决方案**   + 问题总结表述有问题，可能会对无关的团队造成不必要的指责和压力，可描述为“因缺乏......出现......问题”或者描述出后续隐患，并提出解决方案。   + 职能划分不明确，也不准确，例如数据分析能力第五条上讲实际是有部分平台完成了数据仓库沉淀，而汇报中直接断言说了没有。   + 该部分的应用现状问题总结与前面调研脱节，前面没有调研但是在此部分做出了问题总结。  1. **针对行业平台建设对标的看法：**  * **平台建设对标对比：只展示了对比，缺少对比结论**   + 对标对比结束后没有相关的结论，不清楚对比完成后想要表达什么。   + 相关的平台样例可参考性差，建议寻找业务类似的平台作为对标进行对比学习。 | | | |