**会议纪要**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **会议名称** | **20240823中国商品信息服务平台详细架构的汇报** | **会议日期** | **2024/8/23** |
| **会议时间** | **9:30-10:20** |
| **会议地点** | **编码中心产品开发运营部** |
| **访谈对象** | **冯主任** | **记录人** | **马建国、李国泽、栗许静** |
| **与会人员** | **编码中心产品开发运营部：**冯主任、张主任、张丹  **建设指南项目组：**马建国、孙旺、李国泽、栗许静 | | |
| 会议目标 | | | |
| **向冯主任详细汇报了中国商品信息服务平台的整体内容，从应用与功能、核心业务流程、技术框架、数据字典、部署资源、扩展与集成视角对信息服务平台系统现状听取了相关的修改意见。** | | | |
| 重点内容总结 | | | |
| **关于当前梳理的信息服务平台现状（应用与功能、技术框架、数据字典等），存在哪些问题；** | | | |
| 本次会议待办事项 | | | |
| **序号** | **待办事项** | | **期望解决时间** |
| 1 | 向贾主任、毛主任等相关人员详细确认中国商品信息服务平台的整体架构 | | 8月27日 |
| 2 | 将拆解的各部分反向组合，继续摸清底层架构、迭代过程 | | 8月30日 |
| 详细内容记录 | | | |
| **我方进行汇报：**  对目前调研和整理的情况，我方分别从应用与功能、核心业务流程、技术框架、数据字典、部署资源、扩展与集成进行了详细汇报。  **指出问题及修改意见：**   * **整体架构正确，内容也很详细** * **梳理是从哪部分现状得出的现存问题** * **关于数据字典：** * 查看审核、输入的字段时候和库内的字段是否一致； * 查看各平台在数据库内的相同字段注释等是否一致； * **继续梳理中国商品信息服务平台的框架（分两步）** * 第一步：由表及里拆解整个中国商品信息服务平台（基本完成，还差与各个相关人员确认） * 第二步：将拆解后的各部分重新组合：根据编码中心提供的最早开发需求文档，详细了解整个平台的底层架构，开发技术、思想变化等的迭代过程。 | | | |