**会议纪要**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **会议名称** | **20240829重新梳理与对接项目内容** | **会议日期** | **2024/8/29** |
| **会议时间** | **10:30-11:30** |
| **会议地点** | **编码中心产品开发运营部** |
| **访谈对象** | **方主任** | **记录人** | **李国泽、栗许静** |
| **与会人员** | **编码中心产品开发运营部：**方主任、刘景瑛、赵一涵，井浩淼，孟德函，董可心  **建设指南项目组：**马建国、孙旺、李国泽、栗许静 | | |
| 会议目标 | | | |
| **与方主任等人讨论了当前进展并重新梳理了接下来需要对接的内容。** | | | |
| 重点内容总结 | | | |
| **根据冯主任、毛主任、贾主任的提议，梳理并重新对接项目内容；** | | | |
| 本次会议待办事项 | | | |
| **序号** | **待办事项** | | **期望解决时间** |
| 1 | 培训各个系统的详细内容 | | 8月30日 |
| 详细内容记录 | | | |
| **方主任：**经过两次汇报，需要重新整合哪些内容？  **我方：**当前的现状梳理的差不多了，但是，根据之前三个主任提出的建议，因为现状是停留在宏观上的，我们需要理清每个系统背后的逻辑关系，所以项目内容需要落实到图纸的层次，而且要有相关文档的辅助，希望可以根据这张图纸搭建出平台。  **方主任：**这确实调研得太细了，几乎要精确到字段了。在你们的后期规划和提出建设方案中，现在需要调研得这么细吗？现阶段有必要写那些文档？  **我方：**在提出建设方案的这个阶段，其实不需要这么细，我们只需要给出迁移路径，建设方案等一些意见就可以了，至于细到每个系统背后的逻辑关系，后续开发厂家会用到，因为其需要根据这些内容评估工作量。当然现阶段如果有这些文档也是有帮助的。  **方主任：**我们当然是希望你们现在可以完成这些内容，当前我们这边的文档只有收集到的，至于缺少的文档需要由你们来补齐。如果现阶段这些文档补齐了，我们担心指南比较充足而没有考虑到实际现实后续开发可以做到吗？  **我方：**我们现在只能给予比较完善的建设方案，后面第三方能不能达到这个要求需要你们寻找合适的厂家。我方预计选择小平台作为试点，在取得进展后再进行其他平台的迁移。  **方主任：**你们现在团队在做什么？  **我方：**按照我们之前的计划，我们当前在修改信息服务平台的内容并且开始梳理追溯平台的内容。但是，听三个主任说，要精细到图纸层次，现在看了一些相关文档，也需要和你们确认一下是否要重新对接项目内容。  **方主任：**目前存在不合理的地方，我们还需要基于此梳理相关文档吗？  **我方：**目前整个系统都是混乱的也没有相关文档的辅助，但是这并非目前的主要工作内容，另外第三方肯定也需要对现状了解后重新规划。  **方主任：**本希望以开发指南作为招标文件，但目前并不知道为什么突然到了图纸级别的维度，担心由你们规划的图纸级方案是否无法由相关开发商实现，要进行到什么级别的整理？  **我方：**我们对大体框架和主要关键内容进行整理，根据这些内容提供规划和大体指南，我们不会提供具体的流程合不合理。从时间上说，我方不可能十分细节上的文档与内容。  **方主任：**你们是否可以代开发完成部分文档，给出大体的文档框架，补充合同内容？  **我方：**或许可以，但时间上说周期会被拉长，可能接近一个平台需要一个月的时间做准备。而且实际只能梳理较新的平台内容。  **方主任：**明天会和你们说明一下每个系统的具体逻辑关系和内容。  **我方：**好的。 | | | |