**会议纪要**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **会议名称** | **20240830重新对接项目内容** | **会议日期** | **2024/8/30** |
| **会议时间** | **16:45-19:00** |
| **会议地点** | **编码中心产品开发运营部** |
| **访谈对象** | **冯主任** | **记录人** | **栗许静** |
| **与会人员** | **编码中心产品开发运营部：**冯主任、贾主任、毛主任、刘景瑛、张丹、王佳艺  **建设指南项目组：**张教授、马建国、孙旺、栗许静 | | |
| 会议目标 | | | |
| **张教授带领建设指南项目组与冯主任等编码中心产品开发运营部成员重新梳理项目内容，统一思想，提出一致的项目所要的任务需求和架构。** | | | |
| 重点内容总结 | | | |
| **1.基于当前的调研，简单介绍系统信息和已有的文档；**  **2.结合冯主任和张教授等人的讨论，得出一致的新思路和任务需求。** | | | |
| 本次会议待办事项 | | | |
| **序号** | **待办事项** | | **期望解决时间** |
| 1 | 完成关于商品信息服务平台的思维脑图及相关文档 | | 9月6日 |
| 详细内容记录 | | | |
| 1. **刘景瑛介绍了11个系统和现有的文档：**  * 商品信息服务平台：介绍首页的一些相关功能，如：监测统计是统计一些扫不了的条码数据，包括从分支统计上来的缺失数据；自行车管理是赋码业务，借助此平台几乎赋码了从2005年开始的所有在平台登记的自行车，是纯业务工作，后续打算从商品信息服务平台移除这部分。 * 追溯平台：易码追溯是核心业务，还有一些独立的定制追溯项目； * 其他的主要系统可以从该平台跳转过去。 * 展示了11个系统的现存文档，缺少一些现状的需求文档和概要设计文档等。  1. **讨论：**  * 在一体化平台上，现有的11个系统的基础功能是固定的，定制项目需要二次开发； * 先完成商品信息服务平台的新模板，其他剩余系统以此展开； * 缺失文档与后续规划的关系：不论是过去的还是现在的，详细的文档与后续的重构有很大的联系，但是对后续的规划作用不是很大。 * 对于后续的重构，需要现有的业务流程，逻辑关系等，待后续进一步讨论。而且，是一个逐步重构的过程，等一些系统适应新环境后再加入其他系统，但是现存的业务要保持存在，然后再做增量业务。 * 新的一体化平台要必须全部具备存量系统，到组件层面从技术角度可以搬上去，可以分成两步：第一步重现存量功能，第二步11个系统基本组件基本模块可以不同的时期完成迁移。 * 一体化平台不是直接用低代码开发，而是支持低代码开发，可以到了一定程度下，使用低代码开发； * 现在要站诉求角度满足编码中心的要求，而不是站在工程师的角度。  1. **经过讨论，得出一致的新思路和任务需求：**   **微信图片_20240902094837**   * 如上图所示，将11个系统迁移到一个系统里面，基层可以是11个系统要用到的数据库，中间层可以是功能性/业务性的组件，最上层是要借助下面两层实现的功能； * 最好集成在一个大的系统里面，如果有功能难以实现，可以考虑再建第二个系统； * 一体化基本大致不变，但是里面模块功能需要更细致，更细节； * 当前状况：没有开发环境，开发完全在应用环境中完成。在一体化平台：要有开发环境，完成代码开发；要有应用环境，面向用户实现稳定性等； * 一体化长成什么样子不知道，但具体要能实现的对应11个系统，并且可以在此基础上提出新的需求新的诉求采购需求。 * **指南：1.给出现有系统的思维脑图，加入任务目标和一些主要的功能及要求，图文并茂；2.完成一体化平台需求文档和概要设计文档；** * 对齐文档的颗粒度：在概要设计和详细设计之间：到思维导图，文档包含一些目标，主要功能有哪些以及要求，图文并茂，相对的流程可以弱化稍微描述即可，但要陈列流程对应的成员，哪些流程可以这样，流程的相关描述等； | | | |